有限信息审查游戏开发文档

独立游戏完整开发文档 · 工作名《荒诞审查局》

面向个人开发者 / AI 编程 Agent / 小型 2D 或网页游戏 MVP

| 项目项 | 设计说明 |
| --- | --- |
| 类型 | 规则核对 / 文件审查 / 时间管理 / 叙事 |
| 一句话玩法 | 玩家依据每天变化的规则审查人物与文件，在效率、准确、道德和组织压力之间做决定。 |
| 推荐平台 | Windows、网页、平板 |
| 单局时长 | 单日 8—15 分钟 |
| 首选技术路线 | Godot 2D + GDScript |
| 替代技术路线 | Vue 3 + TypeScript；卡片式文档界面 |
| 最小团队 | 1 人也可以完成，AI 辅助编程与内容生成 |

开发文档使用方式 先阅读“玩法架构”和“数据模型”，确定你真正想做的版本；再把“AI 总控提示词”交给 CodeWhale、Codex 或其他 Agent。不要一次要求 AI 完成全部游戏，应按里程碑逐阶段实现，每阶段都运行测试并保留 Git 提交。

# 1. 项目定位与核心体验

这是以“规则不断叠加、信息有限、决定有后果”为核心的审查游戏。玩家不只是找错别字，而是对照多份证件、当天规则和人物陈述，决定放行、拒绝或进一步检查。搞笑来自荒诞制度与申请者，深度来自规则冲突和道德选择。

## 1.1 设计支柱

规则必须明确可查，错误不能依赖像素级刁难。

文件之间存在可验证的一致性关系。

时间压力迫使玩家选择检查深度。

制度规则和个人处境形成价值冲突。

每天加入少量新规则，不让学习负担失控。

## 1.2 目标玩家与使用场景

适合喜欢找不同、规则记忆、流程判断和叙事选择的玩家。

## 1.3 体验边界

MVP 不做联网对战、不做大型开放世界、不做复杂账号系统。

单局应能在 3 至 15 分钟内获得完整反馈，失败也要有笑点或新信息。

随机性不能替代逻辑；玩家失败后应知道自己为什么失败。

优先使用占位美术完成玩法验证，避免先花大量时间画素材。

所有文本、关卡和规则都应可配置，避免散落在代码里。

# 2. 完整玩法架构

## 2.1 单局核心循环

查看当天公告、允许条件和特殊例外。

接待一名申请者，接收文件与口头陈述。

拖动、放大、对照证件字段，使用检查工具。

决定放行、拒绝或暂扣调查。

立即获得部分反馈，完整后果可能在日结或后续剧情出现。

在下班前处理尽可能多的人。

日结统计准确率、收入、组织压力与良心值。

## 2.2 长期成长循环

随着天数推进，规则手册增加新章节，申请者故事形成连续剧情。玩家可以升级工作台工具，例如字段高亮、历史记录或快速印章，但工具只降低操作成本，不替代判断。多个结局由工作表现、阵营关系和关键人物选择决定。

## 2.3 胜负、失败与结算

完成当天最低配额并维持基本资源进入下一天。

错误放行或错误拒绝会产生罚款、调查或剧情后果。

连续严重错误可能被停职；关键道德选择可能主动离职或加入其他阵营。

最终结局由制度服从、个人帮助、准确率和隐藏证据共同决定。

## 2.4 难度曲线与重玩价值

先从单证件和一条规则开始，逐步加入有效期、姓名差异、签发机构、物品清单、动态例外和跨日记录。每次只新增 1—2 个概念，并通过第一名申请者教学。

# 3. 系统拆解

| 系统 | 玩家看到的内容 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 规则手册 | 查看当天有效规则与例外。 | 规则 DSL、优先级、版本。 |
| 申请者与文件系统 | 对照证件、申请表、物品和陈述。 | PersonCase、Document、Field、Forgery。 |
| 检查工具 | 高亮字段、核验编号、查询历史。 | 工具费用、时间成本、结果。 |
| 裁决与评分 | 盖章决定并承担结果。 | RuleEvaluator、DecisionResult。 |
| 日结与叙事 | 接收罚单、新闻和人物回信。 | 事件队列、剧情标签、多结局。 |

## 3.1 规则手册

规则应结构化，例如 require(document.pass), fieldEquals(a.name,b.name), unless(tag.vip)。文本公告由规则生成或绑定，避免文字和执行逻辑不一致。

高优先级例外必须明确标记。

规则冲突由优先级和日期解决。

每天保存规则快照。

## 3.2 申请者与文件系统

每名申请者包含真实状态和玩家可见材料。伪造应是规则层面的不一致，不做极难发现的微小像素差异。

## 3.3 检查工具

检查工具应提供证据而非直接给“通过/拒绝”。高级工具可减少翻页和重复输入。

## 3.4 裁决与评分

系统按当天规则评估裁决是否合法，同时记录道德、阵营与剧情效果。合法不一定等于道德选择。

## 3.5 日结与叙事

延迟后果让玩家理解每个决定不只是分数。关键人物可在后续再次出现。

# 4. 页面、场景与交互流程

推荐把页面做成有限状态机，所有界面切换都由明确状态驱动，而不是在多个按钮回调中直接随意跳转。这样便于存档、恢复、测试与后续扩展。

| 页面/场景 | 主要内容 | 进入与退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 主菜单与存档 | 继续、章节、设置 | 进入游戏 |
| 晨间公告 | 新规则、新闻、目标 | 开始工作日 |
| 审查工作台 | 申请者、文件、规则书、工具、印章 | 作出裁决 |
| 即时反馈 | 程序错误提示或无提示模式 | 继续下一人 |
| 日结 | 工资、罚款、准确率、剧情消息 | 进入下一天 |
| 档案室 | 历史人物、规则、结局线索 | 章节间查看 |

推荐页面状态流

MAIN_MENU → MORNING_BRIEF → DESK
DESK → INSPECTION_TOOL → DESK
DESK → DECISION → NEXT_CASE / DAY_END
DAY_END → MORNING_BRIEF / ENDING

# 5. 数据模型与内容配置

核心内容应尽量数据驱动：程序负责解释规则，关卡、事件、角色、物品和文本放在 JSON/资源文件中。这样可以让 AI 批量生成内容，也能在不改代码的情况下扩充游戏。

| 实体 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RuleSet | date、rules、priority、displayText | 当天规则 |
| Rule | operator、arguments、exception、severity | 结构化校验规则 |
| ApplicantCase | person、documents、items、truth、storyTags | 一名申请者 |
| Document | type、fields、issueDate、expiryDate、authenticity | 证件 |
| Decision | allow/deny/detain、reasonCodes | 玩家裁决 |
| CaseOutcome | legalCorrect、penalty、storyEffects | 结果 |

## 5.1 示例数据结构

{
  "date": 5,
  "rules": [
    {"id":"need_pass","op":"requireDocument","type":"access_pass","priority":10},
    {"id":"robot_charge","op":"requireField","when":{"species":"robot"},"document":"charge_certificate","field":"level","compare":">=","value":60},
    {"id":"cat_exception","op":"allowIf","when":{"carries":"cat"},"priority":100}
  ]
}

## 5.2 数据校验规则

同一天的规则优先级必须能给出确定结果。

每个申请者至少有一个依据可判断的合法裁决。

文件字段引用、文档类型和检查工具均存在。

故事结论与规则合法性分开记录。

随机生成申请者必须通过 RuleEvaluator 预先计算预期结果。

# 6. 技术资料与工程架构

## 6.1 推荐技术栈

| 项目项 | 设计说明 |
| --- | --- |
| 客户端 | Godot 2D + GDScript；Control UI 为主；使用当前稳定版本。 |
| 数据配置 | JSON 或引擎资源文件；关卡内容与程序逻辑分离。 |
| 本地存档 | Web 使用 IndexedDB/localStorage；Godot 使用 JSON 或 ConfigFile。 |
| 测试 | 规则层必须可脱离界面运行单元测试；UI 另做交互测试。 |
| 版本控制 | Git；每个里程碑单独分支或提交，避免 AI 一次改动整个项目。 |
| 内容工具 | 先使用表格/JSON；内容量增加后再制作内部关卡编辑器。 |
| 部署 | Web 可静态部署；Godot 可导出 Windows、Linux、Android 或 Web。 |
| 可访问性 | 支持字号、色弱模式、关闭抖动、键盘操作和音量分项。 |

## 6.2 推荐目录结构

project/
  scenes/desk/
  scripts/
    rules/            # DSL、解析、评估、解释
    cases/            # 申请者与文件
    documents/        # 文档展示与拖拽
    narrative/        # 跨日剧情
    save/
  data/
    days/
    rules/
    applicants/
    documents/
  tests/

## 6.3 模块职责

| 模块 | 职责 | 禁止承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| RuleEvaluator | 根据规则和真实材料计算合法裁决 | 不处理剧情道德 |
| RuleExplainer | 给出违反或满足的具体条款 | 不改变规则 |
| CaseGenerator | 从模板构造申请者并预计算结果 | 不直接显示 UI |
| DeskController | 管理当前工作日与申请者队列 | 不实现字段比较 |
| DocumentView | 展示、拖拽、缩放和高亮 | 不判断真伪 |
| NarrativeEngine | 处理标签和延迟后果 | 不判定法规正确性 |

## 6.4 关键算法与实现思路

规则优先级评估：先应用基础要求，再处理条件规则和高优先级例外，最后返回允许的裁决集合与原因。

active = rules.filter(matchesContext)
sort active by priority ascending
result = initialPolicy
for rule in active:
    result = rule.apply(result, caseData)
return result

一致性比较：统一比较姓名、编号、日期与列表字段，并保留标准化前后值，便于解释。

申请者生成：先确定目标合法/非法状态，再选择一到两个违规点生成文件，随后用规则引擎反向验证。

# 7. 美术、音频与内容生产

## 7.1 视觉方向

工作台应支持文件拖拽、叠放、放大和并排比较。规则书固定可访问。使用印章、订书机和荒诞机关风格，但关键字段保持清晰。

## 7.2 音频方向

纸张、印章、抽屉、警报和排队人群环境音。重要规则变更可使用短提示音，提供关闭环境噪音选项。

## 7.3 内容生产模板

日期与主题：
新增规则：
申请者身份与诉求：
真实合法状态：
提供文件：
不一致点或例外：
口头陈述：
合法裁决：
道德选择：
即时反馈：
跨日后果：
验证：规则引擎预期结果。

## 7.4 示例关卡 / 示例事件

当天规则：机器人进入需充电证明达到 60%；携带猫者可直接放行。
申请者：电量 12% 的机器人，携带一只坚持自己是主管的猫。
文件：充电证明 12%。
合法裁决由高优先级“猫例外”允许；玩家若只看基础规则会误拒。后续新闻：该猫确实签署了部门预算。

# 8. AI 生成游戏的完整提示词

下面的提示词不是“请帮我做一个游戏”这种宽泛请求，而是给编码 Agent 的开发合同。使用时把项目路径、目标平台和你已经完成的内容替换进去。

## 8.1 AI 总控提示词（建议首次使用）

你是一名 Godot UI 主程、规则引擎开发者和叙事策划。创建“荒诞审查局”。

要求：
- Godot 2D，主要使用 Control 节点。
- 实现结构化规则 DSL、规则优先级与解释器。
- 申请者、文件、规则和跨日后果数据驱动。
- 玩家可拖动文件、查看规则、使用检查工具并盖章。
- 先制作 1 个工作日、5 名申请者的纵向切片。
- 每个申请者由 RuleEvaluator 自动计算合法裁决，测试中验证。
- 不使用难以看清的像素级差异作为核心谜题。

先实现规则层和测试，再实现工作台 UI。完成后运行测试和导出检查。

## 8.2 分阶段开发提示词

### 阶段 1：规则内核

实现规则 schema、优先级、条件、例外、解释文本与单元测试。

### 阶段 2：工作台纵向切片

实现晨报、规则书、文件拖拽、三种裁决和 5 个申请者。

### 阶段 3：日结与剧情

加入工资、罚款、故事标签、延迟消息与存档。

### 阶段 4：内容与打磨

制作 7 个工作日、30 名申请者、教程、音效和可访问性。

## 8.3 内容批量生成提示词

设计一个工作日的规则和 6 名申请者。规则最多新增两条，并包含一个明确例外。每名申请者输出真实状态、文件字段、不一致点、合法裁决、道德冲突和后续结果。禁止依赖玩家无法看清的小字或颜色差异。输出后标明需要由规则引擎验证。

## 8.4 测试与代码审查提示词

审查审查游戏：验证规则文本和结构化逻辑一致、优先级无歧义、申请者预期裁决由引擎计算、文件字段可读、故事道德结果未混入合法性判断、存档保存当天规则快照。批量运行全部申请者并列出结果不唯一或无合法裁决的内容。

# 9. 让 AI 更好理解项目的文本

下面这段“理解文本”适合放入项目根目录的 AGENTS.md、CLAUDE.md、CODEWHALE.md 或开发约定文件。它的目标是让 AI 先理解产品，而不是一上来就堆代码。

这是规则核对游戏。玩家必须能在界面中查到决定所需规则，难点来自规则组合、时间和信息管理，而不是隐藏像素。RuleEvaluator 决定“制度上是否正确”，NarrativeEngine 决定“故事上造成什么后果”，两者不可混为一体。

## 9.1 更好的提问方式

先告诉 AI 当前阶段、允许修改的目录和明确的验收标准。

要求 AI 先读取现有代码并输出计划，确认后再进入修改阶段。

每次只实现一个纵向切片，例如“从主菜单到完成一局”，不要按文件类型横向铺开。

要求 AI 在修改后实际运行测试，并在总结中区分“已验证”和“未验证”。

不要让 AI 在没有 schema 和校验器时批量生成上百条内容。

要求代码注释解释设计原因，而不是逐行翻译代码。

# 10. 开发里程碑与验收标准

| 阶段 | 交付物 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 规则表 | 3 天纸面规则与申请者 | 每例有确定合法裁决 |
| M1 规则内核 | DSL、优先级、解释与测试 | 冲突可确定解决 |
| M2 一日切片 | 5 人、文件拖拽、盖章、日结 | 可完成完整工作日 |
| M3 内容版 | 7 天、30 人、剧情标签 | 批量验证通过 |
| M4 发布版 | 教程、设置、存档、多结局 | 无难辨字段与阻塞错误 |

## 10.1 测试清单

新建游戏、继续游戏、清空存档、异常退出后恢复均可正常工作。

任何关卡都不会出现无可选项、无正确解、死循环或无法结算。

随机种子可复现，测试失败时能够重放同一局。

键盘、鼠标基础操作完整，按钮有悬停、按下和禁用状态。

错误数据不会导致崩溃，而是给出清晰日志并跳过问题内容。

AI 生成内容经过 schema 校验、逻辑校验和至少一次人工试玩。

## 10.2 性能与兼容性目标

普通办公电脑稳定运行，主界面无明显卡顿。

进入关卡后不临时读取大量小文件，内容在加载阶段完成索引。

存档写入采用临时文件或事务式更新，防止异常退出损坏存档。

资源加载失败时使用占位资源，不让游戏直接崩溃。

# 11. 风险、常见失败与改进方向

| 风险 | 表现 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 规则记忆负担过高 | 玩家不断翻手册 | 规则书支持索引、高亮与新增标记 |
| 违规点过于隐蔽 | 变成视力测试 | 使用字段逻辑差异而非像素差异 |
| 规则冲突 | 玩家和程序都不知谁优先 | 所有规则有显式优先级和解释 |
| 道德选择没有意义 | 只影响一句结算文案 | 延迟后果影响人物与结局 |
| 重复劳动 | 每人只是查日期 | 轮换字段、工具、故事和例外机制 |

## 11.1 后续扩展方向

每日固定挑战。

自定义规则与申请者编辑器。

不同部门和主题皮肤。

观察者模式与无时间压力模式。

多语言与本地化规则模板。

# 12. 最终建议

先用纸和表格设计一天、五名申请者，手工证明每个裁决。确认核对过程有趣，再制作文件拖拽 UI。规则引擎必须先于大量内容，否则后期很难排查矛盾。

推荐实施原则 先完成能玩的 10 分钟版本，再做内容和美术；先保证每个选择、规则或谜题都有可解释的反馈，再增加随机性；任何由 AI 生成的关卡都必须经过程序校验和人工试玩。